|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан РеспубликаhыАуырғазы районы муниципаль районыныn Бишkайын ауыл советы ауыл билeмehе Хакимиәте453485, Ауырғазы районы, Бишkайын ауылы,тел. 8(34745-)2-93-31 |  | Администрация сельского поселения Бишкаинский сельсовет муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан453485, Аургазинский район, с.Бишкаин, ул.Выездная,д.19,тел.8(34745) 2-93-31 |

|  |
| --- |
|  |

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от «04» марта 2014 года № 28

**О безаварийном пропуске весеннего половодья**

 **на территории сельского поселения Бишкаинский сельсовет муниципального района**

 **Аургазинский район Республики Башкортостан в 2014 году**

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2014 года № 95-р и распоряжения главы Администрации муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан от 25 февраля 2014 года № 73-р, в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и безаварийного пропуска весеннего половодья на территории СП Бишкаинский сельсовет муниципального района Аургазинский район в 2014 году, обеспечения защиты населения и объектов экономики:

1. По согласованию с заинтересованными организациями и учреждениями утвердить состав противопаводковой комиссии СП Бишкаинский сельсовет согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории СП Бишкаинский сельсовет в 2014 году согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3.Противопаводковой комиссии сельского поселения:

организовать и обеспечить своевременное проведение первоочередных противопаводковых работ;

 принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения;

установить постоянный контроль за состоянием и работой гидротехнических сооружений, накопителей жидких отходов, инженерных защитных сооружений и коммуникаций, дорог, мостов и других сооружений;

поддерживать постоянную оперативную связь с районной противопаводковой комиссией;

организовать работу по оперативному сбору и обобщению материалов по ущербу, нанесенному паводком.

проверить состояние зданий школ, детских садов, сельских домов культуры, объектов торговли и сельской врачебной амбулатории, организовать очистку их кровли от льда и снега;

комиссионно с привлечением специалистов сельскохозяйственных предприятий проверить состояние гидротехнических сооружений, их готовность к безаварийному пропуску половодья с составлением актов готовности;

обеспечить своевременную очистку водопропускных труб и сооружений через дорожное полотно на подведомственной территории;

провести инвентаризацию мест захоронения, неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, вблизи озер, прудов и рек, обеспечить их своевременную защиту от смыва в водоемы;

в работе с населением особое внимание обратить на формирование экологической культуры.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений сельского поселения:

разработать мероприятия, направленные на устойчивую и безаварийную работу в паводковый период систем жизнеобеспечения населения, объектов экономики, и в первую очередь, расположенных в водоохранных и затопляемых зонах.

 **-\*\*\*** 5. Признать утратившим силу распоряжение главы сельского поселения от 04 марта 2013года № 7 «О безаварийном пропуске весеннего половодья на территории сельского поселения Бишкаинский сельсовет на 2013 год».

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**-\*\*\*>**

Глава сельского поселения

Бишкаинский сельсовет

МР Аургазинский район В.А. Евстафьев

 Приложение № 1

 к распоряжению Главы

 сельского поселения Бишкаинский сельсовет

 от 04 марта 2014 года № 28

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии Сельского поселения**

 **Бишкаинский сельсовет**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия имя, отчество, занимаемая должность |  телефон |
| рабочий | домашний |
| Председатель комиссии: |
| Евстафьев В.А. – глава сельского поселения | 2-93-31 | 2-93-90 |
| Заместитель председателя комиссии: |
|  Осипов А.А.. – зам председателя СПК «Искра»(по согласованию) | 2-93-22 | 2-93-73 |
|  |
| Члены комиссии: |
|  |
|  Иванова Л.А.- зав. МБДОУ Детский сад (по согласованию) | 2-92-62 | 2-93-29 |
|  Родионов В.А.-электрик СПК «Искра» (по согласованию) | 2-93-22 | 2-93-88 |
| Григорьев Н.В. - депутат округа № 7 |  | 2-93-37 |
| Лазарев О.С.- гл. инженер СПК «Искра» (по согласованию) | 2-93-22 | 2-93-23 |
| Никифорова О.Н. – заведующая Бишкаинской СВА (по согласованию) | 2-93-15 |  |
| Иванов Ф.Н. – лесничий Белогорского лесничества (по согласованию) | 2-93-17 | 2-93-77 |
|  Яковлева Л.Н.-директор МБОУ СОШ с.Бишкаин (по  согласованию) | 2-93-18 | 2-93-93 |
|  Васильева Л.Н.- заведующая СДК с.Бишкаин (по согласованию) | 2-93-66 | 9272383800 |
|  Алексеев Г.О.- участковый УУП (по согласованию) |  |  |
|  Егоров А.В.- монтер узла связи (по согласованию) | 2-92-00 | 2-93-38 |
|   |  |

Телефон для связи: зав.сектором по ГО и ЧС 2-12-69

                                                                                          Приложение № 2

                                                                                                     к распоряжению главы

                                                                                                           СП Бишкаинский сельсовет

                                                                                                       от 04.03.2014 года № 28

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по безаварийному пропуску  половодья на территории

СП Бишкаинский сельсовет в 2014 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | Образование противопаводковой комиссии сельского поселения  Бишкаинский сельсовет и утверждение плана мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья  на территории сельского поселения в2014 г. | до 05.03 | Евстафьев В.А.  |
| 2 | Определить объекты экономики, материальные ценности, которые могут быть затоплены талыми водами, разработать план предупредительных и спасательных мероприятий по каждому объекту. | до 20.03 | Глава СП, руководители объектов (по согласоваеию) |
| 3 | Обследование неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов в населенных пунктах, на сельскохозяйственных предприятиях, на берегах рек и водоемов. Проведение работ по предотвращению загрязнения и засорения водоемов. | до 1.04 | руководители объектов (по согласованию) |
| 4 | Проверить состояние плотин прудов, водосбросов. Очистить их от снега и льда. Составить акты. | до 01.04 | Глава СП, руководители объектов(по согласованию) |
| 5 | Назначить ответственных лиц по контролю состоянием уровня воды в водоемах. | С началом паводка - постоянно | Евстафьев В.А. Председатель СПК «Искра» (по согласованию)  |
| 6 | Проверить состояние мостов, водопропускных сооружений на автодорогах, очистить их от снега и льда. Подготовить и иметь в готовности силы и средства на случай возможных аварий. | до 01.04 | Председатель СПК «Искра» (по согласованию) |
| 7 | Организовать дежурство членов противопаводковой комиссии  | С началом паводка | Председатель комиссии |